**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА,**

**ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ПРЕДМЕТ**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ**

**ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта | | | | | | | Городской округ Кашира. Новое здание универсального комплексного центра для Государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области «Каширский специализированный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». | | | | | |
| 2. | Местонахождение (район/городской округ, городское/сельское поселение) | | | | | | | | Городской округ Кашира | | | | |
| 3. | Наименование соответствующей государственной программы Московской области, в которую предполагается включить (включен) инвестиционный проект | | | | | | | | Государственная программа «Социальная защита населения Московской  области» на 2014-2018 гг. | | | | |
| 4. | Заявитель | | | | | | | | Министерство социального развития Московской области | | | | |
| 5. | Предполагаемый главный распорядитель средств бюджета Московской области | | | | | | | | Министерство строительного комплекса Московской области | | | | |
| 6. | Цель инвестиционного проекта | | | | | | | Предоставление полного спектра социальных услуг, в том числе в стационарной форме, в здании с высокой противопожарной устойчивостью в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № РД-П4-1500, а так же согласно протоколам Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Московской области. | | | | | |
| 7. | Срок реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | 2017-2018 гг. | | | | |
| 8. | Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества) (нужное подчеркнуть) | | | | | | | | Новое строительство | | | | |
| 9. | Участники инвестиционного проекта | | | | | | | | Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство социального развития Московской области. | | | | |
| 10. | Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике (заказчике-застройщике): полное и сокращенное наименование юридического лица, организационно-правовая форма юридического лица, юридический адрес, должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица | | | | | | | | Подведомственное Министерству строительного комплекса Московской  области государственное казенное учреждение | | | | |
| 11. | Форма собственности объекта, предполагаемая эксплуатирующая организация | | | | | | | | Государственная собственность Московской области (Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Каширский специализированный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья») | | | | |
| 12. | Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ) | | | | | | | | Проектная документация будет разработана в рамках инвестиционного  проекта | | | | |
| 13. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (реквизиты документа) | | | | | | | | В рамках реализации инвестиционного проекта будет  получено положительное заключение ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» | | | | |
| 14. | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке) (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) или сметная стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства (по заключению государственной экспертизы) (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения: 170 000,00 тыс. руб. (с НДС) на 2016 год. | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Структура предполагаемых капитальных вложений на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Стоимость объекта капитального строительства (включая НДС), в текущих ценах[\*](#Par1003)/в ценах соответствующих лет | | | | | | | Предполагаемая (предельная) стоимость объекта недвижимого имущества или стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (по отчету об оценке) (в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта) | | |
| Стоимость всего инвестиционного проекта | | | **170 000,00/ 190 486,00** | | | | | | |  | | |
| в том числе: | | |  | | | | | | |  | | |
| Подготовка проектной документации | | | **15 000,00/ 16 800,00** | | | | | | |  | | |
| Строительно-монтажные работы, из них: | | | **155 000,00/ 173 600,00** | | | | | | |  | | |
| дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасадов | | | **0,00** | | | | | | |  | | |
| Приобретение машин и оборудования, из них: | | | По итогам изготовления проектно-сметной документации | | | | | | |  | | |
| дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование | | | **0,00** | | | | | | |  | | |
| Прочие затраты | | | По итогам изготовления проектно-сметной документации | | | | | | |  | | |
| 16. | Объемы и источники финансирования строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| Годы реализации | | Стоимость (в текущих ценах[\*](#Par1003)/в ценах соответству ющих лет), тыс. рублей | | | | Источники финансирования | | | | | | |
| федеральный бюджет (в текущих ценах[\*](#Par1003)/в ценах соответствую щих лет), тыс. рублей | | | бюджет Московской области (в текущих ценах[\*](#Par1003)/в ценах соответствующих лет) ), тыс. рублей | | бюджет муниципального образования (в текущих ценах[\*](#Par1003)/в ценах соответствующих лет), тыс. рублей | Внебюджетные источники (в текущих ценах[\*](#Par1003)/в ценах соответствующих лет), тыс. рублей |
| Инвестиционный проект - всего | | **170 000,00/ 190 486,00** | | | | **-** | | | **170 000,00/ 190 486,00** | | **-** | - |
| В том числе: | |  | | | |  | | |  | |  |  |
| 2017 год | | **15 000,00/ 16 005,00** | | | | **-** | | | **15 000,00/ 16 005,00** | | **-** | - |
| 2018 год | | **155 000,00/ 174 481,00** | | | | **-** | | | **155 000,00/ 174 481,00** | | **-** | - |
| 17. | Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта | | | | | | Основные технические показатели:  Мощность – 720 чел.  Общая площадь здания – 1 652,5 м2 | | | | | | |
|  | Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / на единицу результата, в текущих ценах: 170 000,00 : 720 = 236,11 тыс.руб./чел.; 170 000,00 : 1 652,5 = 102,87 тыс. руб./м2 | | | | | | | | | | | | |
|  | \*В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в [пункте 14](#Par927) настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы), для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года предоставления настоящего паспорта инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Оценка стоимости содержания объекта капитального строительства за счет средств бюджета, | | | | | | | | | | | | |
| тыс. рублей в год: | |  | | | | | | | | | | | |
| в период строительства - | | Не требуется | | | | | | | | | | | |
| после ввода в эксплуатацию - | | Расчет будет произведен, в соответствии с нормативами на содержание учреждений в 2018 г. | | | | | | | | | | | |
| Министр социального развития Московской области | | | | | |  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.К. Фаевская | | | |
|  | | | | | | (подпись) | | | |  | | | |
| Согласовано по [пунктам 7](file:///C:\Users\kab29\Desktop\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс.docx#Par890), [12](file:///C:\Users\kab29\Desktop\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс.docx#Par915), [13](file:///C:\Users\kab29\Desktop\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс.docx#Par921), [14](file:///C:\Users\kab29\Desktop\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс.docx#Par927), [15](file:///C:\Users\kab29\Desktop\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс.docx#Par929), [16](file:///C:\Users\kab29\Desktop\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс.docx#Par958) | | | | | |  | | | |  | | | |
| Министр строительного комплекса  Московской области | | | | | |  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Пахомов | | | |
|  | | | | | (подпись) | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | |